KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG
RSS NEWS READER

Bản viết lại theo RSS_NEWS_READER_FLOW_WIREFRAME.md

Android Mobile: Kotlin (ưu tiên) / Java tương thích
Backend: Java Spring Boot REST API
Nguồn RSS chính: Dân trí

Không gắn deadline — nhóm tự thống nhất lịch triển khai

# 1. Mục tiêu và phạm vi

Tài liệu này bám theo wireframe được cung cấp. Nguồn RSS chính chuyển thành Dân trí (https://dantri.com.vn/rss.htm); không dùng VnExpress làm nguồn mặc định trong bản phân công này.

Mục tiêu: quản lý RSS sources, tự động fetch, Home Feed, Article Detail, mở bài gốc, Search & Filter, Bookmark và Category Feed.

## 1.1 Trong phạm vi MVP

- Add RSS Source: nhập URL, validate, preview metadata/category rồi lưu.

- Remove RSS Source: xác nhận trước khi xóa; dừng fetch mới nhưng giữ các article đã thu thập.

- Automatic RSS Fetching ở backend, đề xuất mỗi 10–30 phút; không yêu cầu realtime.

- Home Feed, Article Detail, Original Article Link, Search title/description, Filter category/source, newest-first.

- Bookmarks, Category Feed, trạng thái Active/Fetching/Error và các trạng thái loading/empty/error.

## 1.2 Ngoài phạm vi

- AI summary, recommendation, semantic search, comment/social/following.

- Notification phức tạp, news clustering, admin CMS, analytics nâng cao.

- Scraping toàn văn bài báo. RSS có thể chỉ cung cấp title/description; không được giả định luôn có full article.

# 2. Phân công 7 thành viên

| Thành viên | Role | Nhiệm vụ cụ thể | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| Vũ Minh Hoàng | Backend — RSS ingestion | Fetch RSS/Atom; parse XML; normalize Article; validate URL; phát hiện duplicate theo guid/link; xử lý timeout/retry/log. | RSS fetcher/parser/service, test parser, API validate/add phối hợp. |
| Nguyễn Hoàng Anh | Backend — Article APIs | REST API cho Home, Article Detail, Category, Search/Filter; DTO và response contract; phân trang/sắp xếp. | Controller/service/DTO, API docs hoặc Postman collection, test API. |
| Nguyễn Hoàng Minh | Backend — DB/scheduler/bookmark | Entity/repository/migration; scheduler tự động; quản lý source/status; bookmark API; tích hợp và xử lý lỗi. | DB schema, scheduler, source management/bookmark APIs, integration tests. |
| Nguyễn Quang Vũ Hoàng | GitHub CI/CD | Repo, branch/PR rules, issue template, GitHub Actions build/test, README hướng dẫn chạy FE/BE. | CI workflow, PR template, branch convention, README. |
| Nguyễn Văn Đức | FE Lead + reviewer | Thiết kế kiến trúc FE, navigation/layout, component chung; làm Article Detail và RSS Sources/Add/Remove vì có nhiều trạng thái; review mọi PR FE. | App shell, ArticleCard/ArticleList/BookmarkButton, Article Detail, Sources UI, review checklist. |
| Nguyễn Tiến Đạt | FE | Home News Feed và Category Feed; category tabs, source filter, refresh/load more; dùng component chung. | Home, Category Feed, tích hợp API và UI states. |
| Nguyễn Thị Mai Linh | FE | Search & Filter và Bookmarks; tìm title/description, filter category/source, sort, clear filters, empty results. | Search, Filter, Bookmarks, tích hợp API và kiểm thử thao tác. |

Phân bổ dựa trên số người thực tế: 3 BE, 1 CI/CD và 3 FE. Không chia sáu topic thành sáu người FE như kế hoạch cũ; các topic được gom theo luồng màn hình trong wireframe. Đức là FE Lead và reviewer chính; Đạt và Linh nhận module có phạm vi tương đối rõ.

## 2.1 Quy tắc phối hợp

- Nguyễn Văn Đức review tất cả PR FE trước merge; review component reuse, navigation, state, error/loading/empty và khả năng tương thích API.

- BE phải công bố endpoint, DTO, ví dụ JSON và lỗi có thể gặp trước khi FE tích hợp.

- Mọi thay đổi field/endpoint phải cập nhật docs và thông báo cho cả nhóm; không để FE tự đặt field khác API.

- Nguyễn Quang Vũ Hoàng phụ trách CI và quy trình GitHub; CI phải pass trước khi merge.

# 3. Phân rã screen theo wireframe

| ID | Screen/flow | Owner | Yêu cầu nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Home News Feed | Nguyễn Tiến Đạt | Latest News, CategoryTabs, SourceFilter, Refresh, ArticleList/Card, load more, loading/empty/error. |
| S02 | Article Detail | Nguyễn Văn Đức | Title, image, RSS description/content, source/category/time, bookmark toggle, mở link gốc. |
| S03 | Search & Filter | Nguyễn Thị Mai Linh | Search title/description; filter category/source; newest-first; clear filters; no-result state. |
| S04 | Category Feed | Nguyễn Tiến Đạt | Tin theo category; sort mới nhất; reuse ArticleList/Card. |
| S05 | Bookmarks | Nguyễn Thị Mai Linh | Danh sách bài đã lưu; bỏ lưu; empty state; mở chi tiết. |
| S06 | RSS Sources | Nguyễn Văn Đức | Tên, URL, category, status, last fetched; refresh/remove. |
| S07 | Add RSS Source | Nguyễn Văn Đức | Nhập URL, validate, preview, chọn category, save, initial fetch. |
| S08 | Remove confirmation | Nguyễn Văn Đức | Modal xác nhận; cancel/remove; giữ article cũ. |
| S09 | Fetch/empty/error states | FE Lead + từng owner | Active/Fetching/Error, last successful fetch, retry và empty state. |

# 4. Kiến trúc và cấu trúc repo

| Tầng | Công nghệ/thiết kế | Quy ước |
| --- | --- | --- |
| Android FE | Kotlin ưu tiên; chọn Jetpack Compose hoặc XML Views một lần trước khi code. | MVVM, Repository, Retrofit/OkHttp, Coroutines; Coil/Glide; Navigation; component dùng chung. |
| Backend | Java + Spring Boot REST API. | Controller → Service → Repository; DTO riêng, validate request, không trả thẳng entity DB. |
| RSS pipeline | Parser RSS/Atom ở backend. | Fetch → parse → normalize → dedupe → save DB → update status. |
| Database | PostgreSQL hoặc MySQL (nhóm chốt một). | Migration có version; unique constraint chống duplicate. |
| CI/CD | GitHub Actions. | Build/test BE; lint/build Android tùy runner; PR checks. |

rss-news-reader/

├── android-app/app/src/main/

│   ├── data/       # API, DTO, repository

│   ├── domain/     # models/use cases

│   ├── ui/

│   │   ├── home/ article/ search/ category/

│   │   ├── bookmarks/ sources/ common/

│   └── navigation/

├── backend/src/main/java/.../

│   ├── controller/ service/ repository/

│   ├── entity/ dto/ exception/ config/

│   └── rss/        # fetcher, parser, normalizer, scheduler

├── docs/api-contract.md

└── .github/workflows/

# 5. API contract — base path /api/v1

Đây là hợp đồng đề xuất để nhóm thống nhất trước khi code, không phải khẳng định các API đã tồn tại. FE chỉ gọi backend; không tải RSS XML trực tiếp từ app.

| Method + endpoint | Chức năng | Query/body | BE owner |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v1/articles | Home Feed | page=0,size=20,categoryId?,sourceId?,sort=publishedAt,desc | Nguyễn Hoàng Anh |
| GET /api/v1/articles/{id} | Article Detail | id bài | Nguyễn Hoàng Anh |
| GET /api/v1/categories | Danh sách category | — | Nguyễn Hoàng Anh |
| GET /api/v1/categories/{categoryId}/articles | Category Feed | page,size,sort | Nguyễn Hoàng Anh |
| GET /api/v1/search | Search & Filter | q,categoryId?,sourceId?,sort?,page,size | Nguyễn Hoàng Anh |
| GET /api/v1/bookmarks | Danh sách bookmark | page,size,categoryId? | Nguyễn Hoàng Minh |
| POST /api/v1/bookmarks/{articleId} | Bookmark | — | Nguyễn Hoàng Minh |
| DELETE /api/v1/bookmarks/{articleId} | Unbookmark | — | Nguyễn Hoàng Minh |
| GET /api/v1/sources | Danh sách RSS source | status?,categoryId? | Nguyễn Hoàng Minh |
| POST /api/v1/sources/validate | Validate URL/preview | {"rssUrl":"https://..."} | Vũ Minh Hoàng |
| POST /api/v1/sources | Thêm source | {"name":"...","rssUrl":"...","categoryId":2} | Vũ Minh Hoàng + Nguyễn Hoàng Minh |
| DELETE /api/v1/sources/{id} | Xóa source; dừng fetch mới | — | Nguyễn Hoàng Minh |
| POST /api/v1/sources/{id}/refresh | Refresh source | —; có thể trả 202 | Vũ Minh Hoàng |
| GET /api/v1/sources/{id}/status | Trạng thái fetch | status,lastFetchedAt,lastError | Nguyễn Hoàng Minh |

Nếu không cần admin/manual fetch toàn hệ thống, không cần tạo admin endpoint. Scheduler là cơ chế chính cho automatic fetching.

# 6. JSON response thống nhất

## 6.1 Envelope dùng chung

{

"success": true,

"message": "OK",

"data": [],

"meta": {"page": 0, "size": 20, "totalElements": 1, "totalPages": 1},

"timestamp": "2026-10-17T15:00:00Z"

}

Với endpoint không phân trang, meta thống nhất là null. Thời gian dùng ISO-8601 UTC. Chốt convention page bắt đầu từ 0 và size mặc định 20.

## 6.2 Article DTO

{

"id": 1024,

"title": "Tiêu đề bài viết từ Dân trí",

"description": "Tóm tắt hoặc mô tả có trong RSS.",

"link": "https://dantri.com.vn/...",

"imageUrl": null,

"publishedAt": "2026-10-17T10:20:00Z",

"source": {"id": 3, "name": "Dân trí"},

"category": {"id": 2, "name": "Thế giới", "slug": "the-gioi"},

"isBookmarked": false

}

## 6.3 Home Feed — GET /api/v1/articles

{

"success": true,

"message": "OK",

"data": [{

"id": 1024,

"title": "Tiêu đề bài viết từ Dân trí",

"description": "Tóm tắt RSS...",

"link": "https://dantri.com.vn/...",

"imageUrl": null,

"publishedAt": "2026-10-17T10:20:00Z",

"source": {"id": 3, "name": "Dân trí"},

"category": {"id": 2, "name": "Thế giới", "slug": "the-gioi"},

"isBookmarked": false

}],

"meta": {"page": 0, "size": 20, "totalElements": 1, "totalPages": 1},

"timestamp": "2026-10-17T15:00:00Z"

}

## 6.4 Article Detail — GET /api/v1/articles/{id}

{

"success": true,

"message": "OK",

"data": {

"id": 1024,

"title": "Tiêu đề bài viết từ Dân trí",

"description": "Nội dung mô tả thực sự có trong RSS.",

"link": "https://dantri.com.vn/...",

"imageUrl": null,

"publishedAt": "2026-10-17T10:20:00Z",

"fetchedAt": "2026-10-17T10:25:00Z",

"source": {"id": 3, "name": "Dân trí"},

"category": {"id": 2, "name": "Thế giới", "slug": "the-gioi"},

"isBookmarked": true

},

"meta": null,

"timestamp": "2026-10-17T15:00:00Z"

}

## 6.5 Validate RSS — POST /api/v1/sources/validate

Request:

{"rssUrl": "https://dantri.com.vn/rss/the-gioi.rss"}

Response:

{

"success": true,

"message": "RSS feed hợp lệ",

"data": {

"valid": true,

"detectedTitle": "Dân trí - Thế giới",

"detectedSiteName": "Dân trí",

"suggestedCategory": {"id": 2, "name": "Thế giới"}

},

"meta": null,

"timestamp": "2026-10-17T15:00:00Z"

}

## 6.6 Source status và lỗi

Source item:

{

"id": 3,

"name": "Dân trí - Thế giới",

"rssUrl": "https://dantri.com.vn/rss/the-gioi.rss",

"category": {"id": 2, "name": "Thế giới"},

"status": "ACTIVE",

"lastFetchedAt": "2026-10-17T14:55:00Z",

"lastError": null

}

Error envelope:

{

"success": false,

"message": "RSS URL không hợp lệ hoặc không thể truy cập",

"data": null,

"error": {

"code": "RSS_FEED_INVALID",

"details": "URL phải trỏ đến RSS/Atom feed công khai."

},

"timestamp": "2026-10-17T15:00:00Z"

}

Mã lỗi đề xuất: VALIDATION_ERROR, RESOURCE_NOT_FOUND, RSS_FEED_INVALID, RSS_FETCH_FAILED, DUPLICATE_SOURCE, INTERNAL_ERROR. HTTP status nên phản ánh đúng lỗi (400/404/409/422/500).

# 7. RSS sources và category

Wireframe nêu Dân trí là nguồn chính và liệt kê các category: Thời sự, Thế giới, Đời sống, Thể thao, Giáo dục, Kinh doanh, Giải trí, Sức khỏe, Công nghệ, Khoa học và các feed khác. Chỉ URL Thế giới dưới đây được ghi cụ thể trong wireframe; các URL category còn lại phải xác minh trên trang RSS chính thức trước khi seed.

| Category | Nguồn/URL | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Trang RSS Dân trí | https://dantri.com.vn/rss.htm | Trang tham khảo các feed. |
| Thế giới | https://dantri.com.vn/rss/the-gioi.rss | URL ví dụ có trong wireframe; cần test khi tích hợp. |
| Thời sự / Đời sống / Thể thao | RSS chuyên mục Dân trí tương ứng | Xác minh URL chính xác trước khi dùng. |
| Giáo dục / Kinh doanh / Giải trí | RSS chuyên mục Dân trí tương ứng | Xác minh URL chính xác trước khi dùng. |
| Sức khỏe / Công nghệ / Khoa học | RSS chuyên mục Dân trí tương ứng | Xác minh URL chính xác trước khi dùng. |

## 7.1 Mô hình dữ liệu tối thiểu

| Entity | Field chính | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| RSSSource | id,name,rssUrl,categoryId,status,lastFetchedAt,lastError,createdAt | rssUrl unique; status ACTIVE/ERROR/DISABLED. |
| Category | id,name,slug | slug unique. |
| Article | id,title,description,link,imageUrl,guid,publishedAt,fetchedAt,sourceId,categoryId | Unique theo sourceId+guid; fallback canonical link; field RSS thiếu trả null. |
| Bookmark | id,articleId,createdAt | Chốt bookmark local hay backend; có user account thì thêm userId. |

Khi xóa source: ngừng fetch về sau, giữ article cũ để bookmark và dữ liệu đã thu thập không mất. URL do user nhập phải được kiểm tra chống SSRF: chặn localhost, IP private/link-local và metadata endpoint.

# 8. Luồng RSS backend

Scheduler (10–30 phút)

-> lấy các RSSSource ACTIVE

-> fetch RSS URL với timeout/giới hạn dung lượng

-> parse RSS/Atom XML

-> normalize title/description/link/image/publishedAt/guid

-> validate field tối thiểu

-> check duplicate (sourceId + guid; fallback link)

-> insert mới hoặc update metadata

-> cập nhật status, lastFetchedAt, lastError

-> API đọc dữ liệu từ database

- Một source lỗi không được làm dừng fetch các source khác.

- API mobile đọc dữ liệu DB, không chờ fetch toàn bộ RSS.

- Không có image/description/date thì trả null; FE phải hiển thị an toàn.

- Có timeout và retry giới hạn; log lỗi; tránh retry liên tục vô hạn.

- Article Detail hiển thị nội dung RSS có sẵn; nút mở bài gốc dùng field link.

# 9. Component dùng chung và tích hợp FE

| Component | Owner | Quy ước |
| --- | --- | --- |
| AppShell / Navigation / Header | Nguyễn Văn Đức | Layout responsive; navigation thống nhất. |
| ArticleCard / ArticleList | Nguyễn Văn Đức | Nhận Article DTO; ảnh optional; title, description, source/category/time, bookmark. |
| BookmarkButton | Nguyễn Văn Đức | Trạng thái theo isBookmarked; thao tác đồng bộ qua callback/use case. |
| Loading/Empty/Error State | Đức định nghĩa, mỗi owner áp dụng | Cùng cách trình bày và CTA phù hợp. |
| Home + Category | Nguyễn Tiến Đạt | Tái sử dụng ArticleList; khác nhau ở query/category. |
| Search + Bookmarks | Nguyễn Thị Mai Linh | Tái sử dụng ArticleList/BookmarkButton; clear filter và empty state. |

FE không parse RSS XML, không gọi RSS URL trực tiếp và không tạo field riêng ngoài DTO. Mỗi screen phải có loading, success, empty và error state.

# 10. GitHub, CI/CD và quy trình PR

- Branch gợi ý: main ổn định; develop nếu nhóm muốn nhánh tích hợp; feature/home-feed, feature/rss-parser, fix/bookmark-state.

- Mỗi task: Issue → branch → commit → Pull Request → CI pass → review → merge.

- PR ghi mục tiêu, screen/endpoint, cách test; thay đổi UI đính kèm screenshot khi phù hợp.

- CI tối thiểu build + unit test Backend; Android lint/build khi runner hỗ trợ.

- Không commit secret; dùng biến môi trường và file config mẫu.

- Nguyễn Quang Vũ Hoàng duy trì README: cách chạy backend, DB, base URL Android emulator/device, lệnh test và demo.

# 11. Kế hoạch tích hợp theo giai đoạn — không deadline

| Giai đoạn | Công việc | Điều kiện hoàn tất |
| --- | --- | --- |
| G0 — Chốt contract | Chọn Compose/XML; DB; bookmark local/server; API DTO; page/sort; RSS URLs. | FE/BE cùng thống nhất JSON mẫu. |
| G1 — Nền tảng | Repo, CI, app shell, Spring Boot, DB migration, health endpoint. | CI pass; app chạy; backend kết nối DB. |
| G2 — RSS pipeline | Validate/add source, parser, scheduler, dedupe, source status. | Article lưu được trong DB; lỗi feed được ghi nhận. |
| G3 — API + FE | Home, Category, Detail, Search, Bookmarks, Sources/Add/Remove. | Luồng chính tích hợp API thật. |
| G4 — Test/demo | Test lỗi, empty/loading, duplicate, bookmark, filter, refresh, original link; README. | Checklist nghiệm thu đạt. |

# 12. Tiêu chí nghiệm thu

- RSS URL hợp lệ được validate, preview và lưu; URL lỗi trả message rõ.

- Scheduler tự fetch định kỳ; tin mới vào DB và xuất hiện trên Home.

- Fetch lặp không tạo bài trùng; lỗi một source không chặn các source khác.

- Home/Category sort newest-first; filter category/source hoạt động.

- Search theo title/description; clear filters và no-result state đúng.

- Detail chỉ hiển thị nội dung RSS có; original link mở đúng bài gốc.

- Bookmark/unbookmark đồng nhất theo phương án lưu đã chốt.

- Xóa source có xác nhận, ngừng fetch mới nhưng giữ bài cũ.

- FE chỉ gọi backend API; các API có response/error contract; parser/dedupe/API chính có test.

- README hướng dẫn setup, config, chạy và demo.

# 13. Các quyết định phải chốt trước khi code

- Chọn duy nhất Jetpack Compose hoặc XML Views cho MVP.

- Chọn bookmark local hay backend; nếu backend không login, thống nhất hành vi dữ liệu demo.

- Chọn PostgreSQL hoặc MySQL.

- Xác minh URL RSS Dân trí cho từng category trước khi seed.

- Chốt pagination (page=0, size=20), sort và envelope response.

- Chốt xử lý khi RSS thiếu ảnh/ngày/description; field có thể null.

- Chốt xóa source chỉ dừng fetch mới, không xóa bài cũ.

# 14. Căn cứ

Căn cứ chính: file RSS_NEWS_READER_FLOW_WIREFRAME.md do nhóm cung cấp. Bản phân công giữ nguyên phạm vi và thuật ngữ của wireframe: S01–S09, Home, Categories, Search, Bookmarks, RSS Sources, Article Detail, automatic fetching và minimal database model.

Nguồn RSS chính theo wireframe: https://dantri.com.vn/rss.htm. Endpoint RSS của từng category cần xác minh thực tế trước khi dùng. Deadline được để trống theo yêu cầu.